Справка по вводу жилья на 1 ноября 2007 года.

По состоянию на 1 ноября 2007г. по городу Набережные Челны  введено  жилья в объеме  193972,2 кв.м ,   в т.ч.   индивидуального   -  46801,5 кв.м , что   составляет 74,6 % от плана  в  объеме  260 тыс.кв.м.  и  183,8 %  к  уровню соответствующего периода  прошлого года (105500,4 кв.м.).

Из общего объема введенного жилья в октябре месяце введено 27 268,8 кв.м. жилья, в том числе индивидуального - 4024,2 кв. метров.

По  программе  социальной  ипотеки  введены  пять  жилых  домов  в 60 микрорайоне  общей  площадью  43686 кв.м. на  703 квартиры  (№ 60-03, 60-12, 60-13, 60-14, 60-15).  До конца года остается сдать  последний  дом  по плану - № 60-16 общей площадью 7803 кв.м.  на  127 квартир.

По  программе  молодых  семей с  начала  года  введены 5 жилых дома (42/27, 48/06 «Д», 53/44, 9/21 и 38/09 А)  на  196 квартир  общей площадью 10565,6 кв.м.

Ввод жилья в 2007 году по городу Набережные Челны на 1 ноября 2007 г.

| № п/п | Наименование объекта, характеристика | Общая площадь кв.м. | Заказчик | Подрядчик | Дата ввода в эксплуатацию | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом № 12-30/2 кирп., 3 эт. с мансард, на 36 кв. | 3851,6 | ООО УКС «Подряд» | ООО «Дом-Строй» | 29.12.06г. | долевое строительство |
| 2 | Сблокированная малоэт. застройка в 12А мкр., 2эт. на 6 кв, с мансард., кирп. (II очередь) | 1778,2 | ЗАО ПФ «ТТС» | ООО «ПФ Строй-леспрогресс» | 8.02.07г. | долевое строительство |
| 3 | Жилой дом № 14-05 бл. А, каркасно-монолитный, 18 эт. на 103 кв, со встроен, помещ. | 6667,7 | ООО СК «Оримекс-Сувар» | ООО СК «Оримекс-Сувар» | 3.03.07г. | долевое строительство |
| 4 | Жилой дом № 42-27, панельный, со встр. офис, помещ.. 10 эт. на 72 кв. | 4699,7 | ООО «ЖИК» | ООО «ДСК» | 30.03.07г. | по программе молодых семей, долевое строительство |
| 5 | Жилой дом № 48-06 бл. Д, панельно - блочный, 9 эт. на 45 кв. | 2519,1 | ООО «Строительство» | ООО «Сотарк» | 15.03.07г. | по программе молодых семей, долевое строительство |
| 6 | Жилой дом № 27-10А, панельно-блочный, 9 эт. на 78 кв. в 27 мкр. бульвар Г.Камала | 4588,4 | ОАО «ЗЯБ» | 000«СМФ-51» | 30.03.07г. | долевое строительство |
| 7 | Жилой дом № 60-03, панельный, с «83», 10 эт. на 180 кв. | 11755,8 | ООО «ЖИК» | ООО «ДСК» | 9.04.07г. | по социальной ипотеке, долевое строительство |
| 8. | Жилой дом № 19-13 Г, панельно-блочный, 10 эт., на 130 кв. пос. ЗЯБ | 8787,6 | ООО УКС «КГЭС» | ОАО «ЗЯБ» | 28.06.07г. | долевое строительство |
|  | Жилой дом № 19-13 В, панельно-блочный, 10 эт. на 100 кв. пос. ЗЯБ | 5578,1 | ООО УКС «КГЭС» | ОАО «ЗЯБ» | 28.06.07г. | долевое строительство |
| 9 | Жилой дом № 9-25, кирпичный, 9 эт. на 108 кв. пос. ГЭС | 9816,5 | ООО УКС «КГЭС» | ОАО «КамГЭС» | 28.06.07г. | долевое строительство |
| 10. | Жилой дом № 60-13, панельный, с «83», Юэт. на 160 кв. | 9745,0 | ООО «ЖИК» | ОАО «ДСК» | 27.06.07г | по социальной ипотеке, долевое строительство |
| 11. | Жилой дом по бульвару Г.Камала в р-не ж/дома № 27-05, панельно-блочный, 10 эт. на 79 кв. | 3571,1 | ООО НПЦ «Нефтехимэнерго-снаб» | ООО «СМУ-51» | 28.06.07г. | долевое строительство |
| 12. | Жилой дом № 53-44, панельный, с «83», 10 эт. на 71 кв. | 4052,2 | ООО «ФСК» | ООО «Сотарк» | 26.06.07г. | по программе молодых семей, долевое строительство |
| 13. | Жилой дом № 60-12 панельный, с»83», Юэт. на 200 кв. | 12336,5 | ООО ЖИК» | ООО «ДСК» | 31.07.06г. | по социальной ипотеке, долевое строительство |
| 14. | Жилой блок-вставка с манс. к ж/д 41-07 и 41-08, кирп. 5 эт. на 12 кв. | 962,9 | ООО «Тандемстрой» | ООО «Забота» | 31.07.07г. | долевое строительство |
| 15. | Жилой дом № 14-05 бл.Б, кар-касно -монолитный, 10 эт. на 96 кв. | 6754,2 | ООО СК «Оримекс-Сувар» | ООО СК «Оримекс-Сувар» | 28.08.07г. | долевое строительство |
| 16. | Жилой дом № 60-14, панельный, С»83», Юэт. 160 кв. | 9750,4 | ООО ЖИК» | ООО «ДСК» | 31.08.07г. | по социальной ипотеке, долевое строительство |
| 17. | Жилой дом № 9-21 панельно-блочный, 10 эт. на 158 кв. | 6963,2 | ООО «ФСК» | ООО «Жилсоцстрой» | 28.09.07г. | по программе молодых семей, долевое строительство |
| 18. | Жилой дом № 60-15, панельный, С»83», 10 эт. 160 кв. | 9747,9 | ООО ЖИК» | ООО «ДСК» | 28.09.07г. | по социальной ипотеке, долевое строительство |
| 19. | Сблокированный жилой дом в 22 мкр. № 3, кирп, 2 эт. с мансардой на 20 кв. | 2850,0 | ООО «УКС Подряд» | ООО «Полимерстрой» | октябрь | долевое строительство |
| 20. | Сблокированный жилой дом в 22 мкр. № 2, кирп, 1 эт. с мансардой на 6 кв. | 1311,1 | ООО «УКС Подряд» | ООО «Полимерстрой» | октябрь | долевое строительство |
| 21. | Жилой дом № 12-30/8 панельно-блочный, 10 эт. на 76 кв. | 5795,8 | ООО Трест «Подряд» | ОООПФ «Домстрой» | октябрь 10.10.07г. | долевое строительство |
| 22 | Жилой дом № 38-09 А, панельный, С»83», Юэт. 99кв. | 6932,7 | ООО ЖИК» | ООО «ДСК» | октябрь | по программе молодых семей долевое строительство |
| 23 | Жилой дом № 58-12 «В», каркасно-монолитный, 16 эт. на 112 кв. | 6355,0 | ООО «Магнолия» | ООО «Челныин-вестстрой» | октябрь | долевое строительство |
|  | Индивидуальные жилые дома | 46801,5 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 193972,2 |  |  |  |  |
|  | в том числе - многоквартирных домов (2267 кв.): | 147170,7 |  |  |  |  |

ВСЕГО за январь-октябрь введено жилья в объеме 193972,2   кв.м.. что составляет 74,6% от годового плана (260000 кв.м)

и 183,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года (105500,4 кв.м).

Сведения представлены Управлением строительства  города Набережные Челны.