Итоги работы строительного комплекса города Набережные Челны в 2007 году и задачи на 2008 год.

(Доклад начальника Управления строительства Аляшева Ю.Л.)

Строительный комплекс города продолжает свое динамичное развитие, об этом свидетельствуют показатели итогов работы  2007 года.

Сравнительный объем строительно-монтажных работ

за 2004-2007 годы      (млн. руб.)

### В 2007 г. объемы строительно-монтажных работ выполнены на сумму 20,5 млрд. рублей, что составляет 144,4 % к уровню 2006 года. Наблюдается тенденция стабильного роста объемов в течение последних лет.

Сравнительный объем выпуска товарной продукции

за  2004-2007 годы          (млн.руб)

#### Предприятиями строительной индустрии города выпущено товарной продукции на сумму 5,5 млрд. рублей, что составляет 122,0% к показателям 2006 года. В этой области также наблюдается рост.

Сравнительный объем капитальных вложений

по городу за 2004-2006 годы  (млн. руб.)

Объем капитальных вложений в строительство городских объектов за счет всех источников финансирования составил 10,9 млрд. рублей, или  135 % к уровню 2006 года, в том числе по объектам:

-   производственного назначения  - 3,3 млрд. рублей;

-   непроизводственного – 7,7 млрд. рублей, из них:

-  жилищное строительство - 4,6 млрд. рублей, что составляет 169,7% к уровню прошлого года (2,74 млрд. рублей),

-   объекты  коммунального хозяйства – 954,6 млн. рублей,

-   дороги – 384,7 млн. рублей.

Из общего объема капитальных вложений государственные капитальные вложения составили 2, 2 млрд. рублей – 151%  к уровню 2006г.

Структура

государственных капитальных вложений за 2007 год (млн. руб)

Основные объемы  работ  осуществляются 110 строительными организациями и 12 предприятиями строительной индустрии.

В целом предприятия и организации строительного комплекса города сработали рентабельно. Востребованность строительного комплекса сегодня  очень высокая, что обеспечивает стабильную работу коллективов. Средняя месячная заработная плата увеличилась по  сравнению с прошлым годом на 142%  и  составила 14200 рублей.

Серьезный вклад в экономику внесли предприятия и организации строительного комплекса города, где есть существенный рост объемов производства, высокая заработная плата: ОАО «Камгэсэнергострой», ООО «Двигательмонтаж», ЗАО «Иншаат», ООО «Евростиль», ОАО «Трест Камдорстрой», предприятия строительной индустрии ЗАО «Расстал», ОАО «ЗЯБ», ООО «Домостроительный комбинат», ООО «Стройдеталь», ООО «КамРБЗ» и ряд других организаций.

Техническое перевооружение строительной индустрии, важнейшее условие выполнения национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Необходим фактический двукратный запас мощности городской стройиндустрии по сравнению с сегодняшними для выполнения объемов ввода жилья, которые предусмотрены планами до 2015 года.

На сегодняшний день ввиду дефицита и дороговизны главного строительного материала -  цемента, кирпич становится более востребованным строительным материалом.

В 2007 году на заводе по производству керамического кирпича ООО «Камастройиндустрия»  произведена реконструкция оборудования, которая позволит увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, а также повысить качество. В 2008 году будет продолжена модернизация производства, которая предусматривает увеличение выпуска фасадного кирпича на 43% от общего выпуска, а также выход к 2009 году на проектную мощность 60 млн.штук в год.

ОАО «Завод ячеистых бетонов» введена в эксплуатацию новая линия по производству безопалубочных многопустотных плит перекрытий по технологии бельгийской фирмы «ЭХО» производительностью 250 тыс.кв.м. в год, общий объем производства таких плит в городе составил 500 тыс.кв.м.

На заводе  реализован еще один инвестиционный проект фирмы «Фрима» (Германия) по производству мостовых камней (брусчатки), а также колотого камня для облицовки фасадов зданий.

Однако, это сегодняшний день и если мы не заложим будущую основу, не осуществим новые  инновационные проекты, а примеры этому уже есть, В ЗАО «Расстал», где возведен новый литейный	 комплекс и линия  экструзии, это и ООО «ДСК», где сегодня рассматривается проект замены всего оборудования, как  морально устаревшего и не отвечающего   требованиям времени на современные роботизированные линии мировых лидеров  строительной индустрии фирм Германии и Финляндии.

Дальнейший подъем строительной отрасли связан, прежде всего, с внедрением современных производственных технологий, что невозможно без квалифицированных кадров. Вместе с тем,  отсутствие подготовленных рабочих в строительных предприятиях будет сдерживать развитие производственных структур, необходимо срочно решать эту проблему.

Службу городского заказчика-застройщика в составе стройкомплекса города представляет ДИАС - дирекция инжиниринга и аудита строительства, который выступает в роли заказчика и технадзора по объектам, финансируемым из федерального, республиканского и городского бюджетов,  а также по подготовке проектно-сметной документации под планируемое строительство.

Коллективом  ДИАС в 2007 году  совместно со строителями и проектировщиками освоено средств на сумму более 710 млн. рублей.

В 2007 году  в стадии  строительства находилось 465 объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, в том числе:

114  - многоэтажных жилых домов,

226 – объектов соцкультбыта;

125 – объектов производственного назначения.

Большая работа в области строительства выполняется вневедомственной Государственной Экспертизой,  службой пожарного надзора, службой Роспотребсоюза   по городу Набережные Челны, Государственным строительным надзором. Так,  Северо-Восточным управлением ГСН  проделана следующая работа: выявлено 288 нарушений  требований строительных  норм и действующего законодательства, составлен 161 протокол, вынесено 169 Постановлений о правонарушении в области строительства, наложены штрафы в размере 6,3 млн. рублей, сумма оплаченных штрафов составила 4,9 млн. рублей.

В 2007 году проведено 141 заседание административной комиссии,  рассмотрено 4484 протокола об административных правонарушениях. Более 60% протоколов, рассмотренных в 2007 году, составлены за нарушения Правил благоустройства города, которые утверждены Решением Городского Совета.

В результате рассмотренных материалов общая сумма наложенных штрафов составила 3,7 млн. рублей, взыскано 2,8 млн. рублей.

Анализ проведенной работы показал, что в целом качество строительных объектов удовлетворительное, выявленные замечания заказчиками и подрядчиками устранялись своевременно, однако здесь есть над чем работать.

С большим удовлетворением можно отметить  работу  БТИ города, которое ведет технический, кадастровый учет и паспортизацию всех сооружений и помещений основных фондов жилищно-коммунального хозяйства  города, от кого мы в любой момент можем исчерпывающе получить сведения.

Ежедневно БТИ обслуживает более 400 человек в день, очереди отсутствуют. В 2007 году было выдано 32 тыс. справок,  выполнено более 15 тысяч заявок на проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.  В сжатые сроки и с хорошим качеством  была проведена техническая инвентаризация наиболее крупных объектов: ОАО «КАМАЗ»,  торговые центры «Омега», «Торговый квартал», ООО «Камский бекон».

В целом  за 2007 год объем выполненных работ коллективом БТИ составил 145,3%. Это хороший результат.

Хочу остановиться на одной из главных задач Национального проекта – строительстве жилья.

Строительный комплекс вновь подтвердил свои возможности - предприятиями и организациями всех форм собственности в 2007 году введено в эксплуатацию 260,0 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуального -  55,6 тыс.кв. метров, что составляет 129 % к уровню 2006г.

Слайд № 9

Сравнительный  объем

ввода  жилья    в эксплуатацию за 2004-2007 годы  ( тыс. кв.м)

По программе социальной ипотеки введено 51,5 тыс. кв. метров  жилья, по программе молодых семей - 15,8 тыс. кв. метров.

Выражаем большую благодарность Государственному жилищному фонду при Президенте РТ и Министерству по делам молодежи и спорту РТ за проделанную совместную работу.

Ввод жилья  в таком объеме – это высокий результат, итог большой и сложной работы  руководства города  и строительного комплекса. Инвестиции в жилищное строительство  составили в объеме 4,65 млрд. рублей, или 169,7% к уровню 2006 года.

В минувшем году   план ввода жилья   выполнен к 24 декабря, следует отметить,  что  в течение года  жилье сдавалось относительно ритмично.

Кроме традиционных способов строительства  жилья кирпичного и панельного в городе развивается  сборно-каркасное, сборно-монолитно-каркасное домостроение. Объемы строительства этих домов в городе  достигли 13 %.  Строительство жилья  с использованием сборно-монолитного каркаса позволяет снизить вес несущих конструкций до 40%, предполагает свободную  планировку квартир, поэтому не оставляет ощущение типовой квартиры, необходимо увеличивать объемы жилья данной конструкции.

Строительство типового жилья «83» серии производства ДСК  реализуется в рамках социальной ипотеки и программы молодых семей, квартиры значительно дешевле других вариантов, представленных сегодня  на рынке недвижимости. Доля  введенного жилья   83 серии  в 2007 году составила более 26% от общего объема. Это квартиры эконом-класса.

Более 30%  введенного жилья – это жилые дома 141 серии. Эти дома   обладает высокой вариативностью, и поэтому пользуются спросом. ОАО «ЗЯБ» поставляет комплекты домов с несколькими вариантами планировок 2-х и 3-х комнатных квартир.

К сожалению, сегодня в жилищном строительстве отстает малоэтажное жилье. Его доля в 2007 году составила 21,3% от общего объема сданных площадей,  когда по Республике – 49,6 %. Планы развития по массовому строительству упираются в земельную проблему. А надо бы, чтобы город Набережные Челны, как и Казань, Москва  имел свои  оазисы малоэтажной застройки.

Национальный проект предусматривает довести долю малоэтажного строительства до 50% от общего сдаваемого жилья. Причем, перед строительными организациями поставлена задача сделать малоэтажное строительство действительно доступным, снижая себестоимость за счет применения новых материалов и современных технологий.

Для малоэтажного строительства в ДСК созданы производственные мощности по канадской технологии освоена технология производства панелей «Сэндвич» с применением несъемной пенополистирольной опалубки.

ОАО «ЗЯБ» по желанию заказчика на основе базового проекта может предлагать  комплекты домов одно-двух этажных с мансардой, с подвалом и без подвала  с несущими и самонесущими стенами из газобетона.

Сегодня сложилась непростая ситуация с резким ростом цен на цемент – за  последний год  он составил порядка 60%, мы не можем остановить строительство объектов, но учитывая, что  производственные мощности по России составляют 70 млн. тонн, а прогноз потребности   к 2010 г. – уже 80 млн. тонн, нас ждут  трудные времена, переоснащение строительной индустрии, наращивание мощностей необходимо решать в общем Федеральном масштабе на уровне Правительства России.

В связи с этим нам необходимо увеличить долю используемой на строительстве кирпича, переходить на альтернативные стеновые материалы:

наружные стены из ячеистого бетона;

сэндвичи с эффективными утеплителями;

расширить в  малоэтажном жилищном строительстве применение деревянных  конструкций, тем более стоимость 1 кв. метра деревянного панельно-каркасного  дома в 1,5 раза, по заключению экспертов, ниже стоимости 1 кв. метра кирпичного или монолитного дома.

В итоге мы получим: сокращение сроков возведения жилья, снижение стоимости строительства, а также возможность использования производственных цехов бывших заводов ЖБИ для размещения нового технологического оборудования и применения местных ресурсов, к примеру в США и Канаде 80% индивидуальных домов строится  из дерева.

Сегодня развитию кредитно-финансовых механизмов в строительстве и приобретении жилья способствуют темпы  развития классической ипотеки. В организации и развитии ипотечного кредитования активно участвуют банки города.

В  2007 году  выдано   5200  кредитов на сумму  3,9 млрд. рублей, в том числе  через Республиканское Ипотечное Агентство РТ– 1390 кредитов на сумму 980 млн. рублей.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

выданных кредитов банками города  на приобретение жилья

за 2004 – 2007 гг.   (млн. рублей)

Планируемый ввод жилья в эксплуатацию

по городу Набережные Челны до 2010 года (тыс. кв.м)

В рамках  национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России»  в период  2008 - 2010 годы  в городе планируется построить и сдать в эксплуатацию 1,05 млн. кв. метров жилья, в том числе по Программе социальной  ипотеки – 273,6 тыс. кв. метров. Для выполнения программы ввода жилья строительной отрасли необходимо  приложить огромные усилия для создания ежегодного задела, а это более 600 тыс.кв. метров.

Для сведения и руководства  в реализации намеченной программы по вводу жилья   разрешите привести цитаты из выступления Дмитрия  Медведева  на  V Красноярском экономическом форуме  наиболее существенные направления будущей жилищной политики.

Первое. Создание в новых жилых районах современной транспортной и социальной инфраструктуры.

Второе. Применение новых технологий и материалов.

Третье. Решение проблемы обеспечения социальным жильем малоимущих граждан и молодых специалистов.

В результате доля граждан, имеющих возможность приобрести необходимое им жилье на рынке с использованием собственных сбережений и ипотечных моделей, а также с учетом мер государственной поддержки, должна составить в 2012 году не мене 35% (против сегодняшних 20%). А в перспективе – дойти до 60-70%, то есть до размера среднего класса в нашей стране, к которому мы стремимся.

К 2015 году нам нужно вплотную подойти и к решению уже поставленной задачи – строительства не менее одного квадратного метра жилья на одного человека в год.

Одним из безусловных приоритетов города  при реализации национального проекта является развитие объектов инженерной  и транспортной инфраструктуры.

2007 год является знаковым тем, что благодаря поддержке Премьер-министра Республики Татарстан, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ проекты застройки районов «Замелекесье» - застройщик ООО УКС «Камгэсэнергострой»,   «Яшьлек» - застройщик ЗАО «ФОН»,  «Прибрежный», XVIII – застройщик ГЖФ РТ прошли  Федеральный конкурсный отбор на предоставление в 2007 году субсидий  на возмещение  части затрат  на уплату по кредитам на развитие инженерных коммуникаций и субсидий  на строительство дорог. В результате город впервые за последние 20 лет получил большой объем финансирования на программу  строительства магистральных дорог  районов «Замелекесье и «Яшьлек» в сумме  379,3 млн. рублей, в том числе   из федерального бюджета – 227,56 млн. рублей, из бюджета Республики Татарстан- 151,71 млн. рублей.

Застройщиками ООО УКС «Камгэсэнергострой»,  ЗАО «ФОН», ГЖФ при Президенте РТ  в этих районах осуществлялось строительство инженерных коммуникаций за счет привлечения   кредитов в сумме  156 млн. рублей. Все три проекта застройки микрорайонов в настоящее время находятся в стадии активного строительства.

В город приходят крупные инвесторы, однако  сегодня совершенно не используются возможности  частного государственного партнерства – нового механизма по реализации крупных инфраструктурных проектов инженерного обеспечения на концессионной основе, например,  завершение строительства разгрузочного коллектора решит проблему водоотведения стоков жилого района «Яшьлек» и улучшит ситуацию в Северо-восточной части города.

В 2007 году  за счет средств Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан газифицировано 94 жилых дома  в  микрорайоне « Камский» пос. Элеваторная Гора  и микрорайоне Суар пос. Сидоровка.  Общая сумма выполненных работ составила 6,9 млн. рублей, проложено  сетей газопровода общей протяженностью более 7,0 км.

Из объектов социальной сферы в 2007 году введены в эксплуатацию:

-  крытый каток  – воздухоопорное сооружение  в пос. ЗЯБ;

- поликлиника на  600 посещений в  смену (блок «А»);

-  бульвар Энтузиастов;

-  реабилитационный центр инвалидов «Изгелек»;

- объекты торговли – 125,6 тыс.  кв. метров  общей площади (32 торг. объекта), в том числе  за счет реализации крупных инвестиционных проектов более 98,0 тыс. кв. метров,  из них:

-  торговый центр «Омега» –   площадью 38,1 тыс. кв. метров;

- многофункциональный комплекс «Торговый квартал» -  площадью    37,4  тыс. кв. метров;

-  гипермаркет строительных  и отделочных материалов «Мегастрой» -     22,5 тыс. кв.м.

Продолжена реконструкция кинотеатра «Чулпан»  под музей города, Дворца культуры «Энергетик», продолжено строительство учебно-лабораторных корпусов ИНЭКА, филиала Казанского государственного университета,      филиала Государственного технического университета (реконструкция детского сада 47-12)  и строительство других объектов.

Завершена реконструкция  детского сада 49/16 под школу хореографии.

В ноябре  месяце начато строительство Дворца бракосочетания  в районе парка «Прибрежный».

Основные задачи, стоящие перед строительным комплексом на 2008 год:

обеспечить выполнение строительно-монтажных работ на сумму 22,5 млрд. рублей  (109,2 % к уровню 2007 года);

выпуск товарной продукции на  7,0  млрд. рублей (127,3% к уровню 2007 года).

Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется ввести в эксплуатацию жилья в объеме 300 тыс. кв. метров (115% к уровню 2007 года), в том числе по социальной ипотеке – 83,6 тыс. кв. м.

В 2008 году планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию следующие объекты социальной сферы:

- II  очередь станции скорой медицинской помощи  на 200 тыс. выездов в год;

-   Музей истории города;

-   Дворец бракосочетания;

-   Подростковый клуб № 13/13.

Согласно Посланию Президента Республики Татарстан Государственному Совету принято решение определить с 2008 года основным приоритетом инфраструктурной политики развитие дорог. На это должны быть направлены основные усилия наших служб муниципалитета.

Постановлениями Правительства Республики Татарстан на 2008 год            г.Набережные Челны из Федерального и Республиканского бюджетов предусмотрено 719,8  млн. рублей финансовых средств, в том числе: 518,7 млн. рублей на строительство автомобильных дорог в новых жилых районах;               201,1 млн. рублей на приведение дорог в нормативное состояние, благоустройство города и развитие коммунальной инфраструктуры.

И поэтому основной задачей на 2008 год является участие в конкурсе на выделение субсидий на строительство  автомобильных  дорог в сумме      518,7 млн. рублей, в том числе: жилого комплекса «Замелекесье» - 173,4 млн. рублей, «Яшьлек» - 220,3 млн. рублей, первой очереди строительства дорог в XVIII жилом районе - 125 млн. рублей.

Кроме того, из Республиканского бюджета на 2008 год на капитальный ремонт проспектов Х. Туфана и Вахитова предусмотрено     200,0 млн. рублей финансовых средств.

И еще одна проблема, стоящая перед нами в последние годы: в городе не строятся школы и детские сады. Задача управления строительства, ДИАС и других служб  совместно с депутатским корпусом решить вопрос обеспечения проектно-сметной документацией для участия в Федеральных конкурсах, Федеральных целевых программах для получения субсидирования,  о чем говорил  вчера на встрече  с руководством города первый вице-спикер Государственной Думы РФ, один из руководителей партии «Единая Россия» О.В.Морозов. И  в связи с этим, Василь Гаязович, прошу Вас оказать содействие в выделении  средств из дополнительных доходов за первый и второй кварталы на разработку проектно-сметной документации.

В завершение своего выступления, хочу еще раз отметить, что в строительной  отрасли достигнуто немало успехов. Это, безусловно, благодаря поддержке  Президента РТ М.Ш.Шаймиева, Премьер – министра РТ Р.Н. Минниханова, министра строительства, архитектуры и ЖКХ  РТ М.Ш. Хуснуллина и его заместителей, Министерства  по делам молодежи и спорту Бариева ,Исполнительного директора ГЖФ при Президенте РТ Т.М. Абдуллина,  мэра города И.Ш.Халикова,  руководителя Исполнительного комитета В.Г.Шайхразиева,  и конечно же благодаря  вашему самоотверженному и добросовестному  труду.

В текущем году строительному комплексу предстоит не только сохранить хороший ритм развития нашей отрасли, но и увеличить объемы строительства, обеспечить своевременную сдачу объектов в эксплуатацию и с хорошим качеством, добиться новых успехов в развитии строительного комплекса на благо жителей нашего города. Желаю всем доброго здоровья, стабильности, благополучия, успехов в вашем созидательном труде.