ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Предпроектные работы для подготовки проектной документации

Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта

Государственная экспертиза проектной документации

Осуществляют:

- Главное управление государственной экспертизы РФ (Выдает положительное заключение)

- Управление государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан (Выдает положительное сводное заключение).

Разрешение на строительство

Выдается:

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Ростехнадзор РФ в РТ).

Органом исполнительной власти субъекта РФ

Органом местного самоуправления (Управление градостроительных разрешений исп.комитета в г.Казани)

Орган выдавший разрешение на строительство объекта капитального строительства обязан в течении трех дней направить копию такого разрешения в орган уполномоченный на ведение Государственного строительного надзора (согл ч.15.ст.51 ГрК РФ).

Строительство объекта капитального строительства, его реконструкция, капитальный ремонт

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Выдается органом выдавшим разрешение на строительство при наличии заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного требованиям технических регламентов и проектной документации, выданного органом государственного строительного надзора и иных документов согл. ч2 ст. 55 ГрК РФ.

Государственная регистрация права объекта недвижимости

Осуществляется на основаниях предусмотренных Федеральным Законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ, в том числе на основании актов изданных органами государственной исполнительной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством.

Государственный строительный надзор

1. Осуществляется (согл. П.П. РФ №54 от 01.02.06г., ст.54 ГрК РФ):

Федеральным органом исполнительной власти (в случае строительства сложных и уникальных объектов – Ростехнадзор РФ в РТ).

Органом исполнительной власти субъекта РФ  (Инспекция ГАСН РТ)

2. Обязанности:

1) Заказчик или застройщик обязан не менее чем за семь рабочих дней до начала строительства направить извещение в орган Государственного строительного надзора (согл. ч.5 ст.52 ГрК РФ) с приложением исполнительной документации, а так же направлять извещения о сроках завершения этапов работ по строительству. Запрещается ведение строительно-монтажных работ без извещения органа Государственного строительного надзора.

2) Орган Государственного строительного надзора осуществляет надзор согласно ГрК РФ, П.П. РФ №54 от 01.02.06г.. После завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта кап.строительства проводит итоговую проверку, по окончанию которой в течении 10 дней принимает решение о выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.