Договор подряда на строительство жилого или нежилого помещения

г. ____________________				«___»________________200__г.

_________________________________________________________________________________

(наименование организации, производящей работы)

именуем __ в дальнейшем «подрядчик»,

и гр._____________________________________________________________, проживающий по адресу___________________________________________________________________________

именуем _________________ в дальнейшем «заказчик»,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами выполнить работы по строительству ________________________________________________ помещения

(жилого или нежилого)

в соответствии с согласованной сторонами проектно-сметной документацией. Неотъемлемой  частью  настоящего договора является смета на выполняемые работы. Заказчик может предоставить свои материалы.

2. Подрядчик предоставляет для строительства материалы согласно прилагаемому к договору перечню на сумму ____________________ руб. _____ коп. по розничным ценам.

3. Стоимость работ _________________ в сумме ______________ руб. ____ коп и стоимость составления подрядчиком проектно-сметной документации в сумме ________________________ руб. ___ коп. на строительство жилого или нежилого

помещения определены сторонами по ценам, утвержденным в установленном порядке.

4. Для выполнения работ  заказчик  предоставляет  следующие материалы: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

стоимостью __________________руб. _____коп. стоимость материалов определяется соглашением сторон.

5. Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых материалов и выполнение  работ требованиям государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов.

6. Заказчик в течение 10 дней после подписания настоящего договора оплачивает полностью стоимость материалов подрядчика в сумме ______________________ руб. ____ коп. и вносит аванс (не менее 50% стоимости работ) в сумме ______________________ руб. _______ коп.

Окончательный расчет производится в течение трех дней после приемки выполненных по договору работ. взимание  промежуточных платежей не производится.

7. Подрядчик обязуется начать работы, предусмотренные договором, «___»_____________200__г., и закончить их «___»_____________200__г.

Изменение сроков начала и окончания  работ  согласовывается сторонами, о чем делается запись в договоре.

Заказчик вправе в любое время до окончания работ отказаться от договора, уплатив  подрядчику стоимость выполненных работ, израсходованных материалов и транспортных услуг.

8. В случае нарушения подрядчиком срока начала или окончания работ он уплачивает заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,1% стоимости строительства,  определенной сметой (включая стоимость материалов подрядчика), а если работы не окончены по истечении недели со дня наступления срока исполнения заказа, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 2% стоимости строительства (включая стоимость материалов подрядчика).

При нарушении таких сроков по вине заказчика последний несет ту же ответственность.

Пеню в указанном размере заказчик уплачивает подрядчику также при просрочке оплаты задолженности за материалы и работу.

9. Жилое или нежилое помещение, построенное в соответствии с настоящим договором, принимается заказчиком  в день завершения строительства. Приемка  производится с участием представителя ремонтно-строительной организации и оформляется актом.

10. Претензии заказчика на неудовлетворительное качество выполненных работ предъявляются подрядчику, осуществлявшему строительство жилого или нежилого помещения, в течение 5 месяцев.

В случае разногласия между заказчиком и подрядчиком по качеству выполненных строительных работ заказчик вправе требовать назначения экспертизы. Оплата экспертизы производится стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

Обязанность по организации экспертизы возлагается на подрядчика.

При основательности претензий подрядчик обязан в месячный срок за свой счет устранить недоделки.

11. По поводу отступлений подрядчика от условий договора, ухудшивших качество строительства, заказчик, независимо от заявлений претензий подрядчику, вправе предъявить иск в суде в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Подписи сторон:

Второй экземпляр получил				Подрядчик

«___»____________200__г.				Заказчик

#### 1/1

Договор строительного подряда на выполнение субподрядных работ

г.		"___"	"	20	г.

______

___________________________________________________________________________ (наименование организации),

именуем__ в дальнейшем Генподрядчик,

в лице ________________________________________________________________________,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _______________________________________________,

(устава, положения)

с одной стороны

и ________________________________________________________________________,

(наименование предприятия)

именуем__ в дальнейшем Субподрядчик,

в лице 	__________________________________,

(должность, ф.и.о.)

действующего на основании 	__________________________________,

(устава, положения)

с другой стороны, заключили между собой нижеследующий договор.

1. Субподрядчик принимает на себя выполнение работ

__________________________________________________________________________

(наименование видов монтажных и специальных строительных работ)

на новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении

_______________________________________________________________________

(наименование предприятия, объекта или его очереди)

согласно проекту, утвержденному ___________________________________________

(кем утвержден проект, дата утверждения)

2. Субподрядчик обязуется:

выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, титульным списком и графиком производства монтажных и специальных строительных работ, обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами;

обеспечить совместно с Генподрядчиком и Заказчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов:

(Наименование мощности (объектов) Количество Срок ввода)

Генподрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную  документацию, оборудование, материалы и изделия, передача которых возложена на Генподрядчика, обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ, принять и оплатить выполненные Субподрядчиком по настоящему договору работы.

- Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору на основании договорной цены (сметной стоимости), отдельных видов и комплексов работ, составляет _______________________тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ на сумму ____________________тыс. руб.

В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов и комплексов работ уточняется в процессе строительства, стоимость поручаемых Субподрядчику работ по настоящему  договору субподряда определяется как сумма договорной цены и стоимости указанных видов и комплексов работ.

- . Особые условия к настоящему договору субподряда:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Приложения к договору:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Настоящий договор субподряда составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса сторон:

Генподрядчик:	_______

(полное наименование, почтовый и телеграфный индекс, адрес)

Расчетный счет

N	 в

Субподрядчик:___________________________________________________________

(полное наименование, почтовый и телеграфный индекс, адрес)

Расчетный счет

№________________________в___________________________________

Подписи сторон:
Генподрядчик			Субподрядчик

М.П.			М.П.

#### 1/1

#### Договор на капитальный ремонт объекта

г._______________							«____»______200__г.

___________ _________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик

(полное наименование предприятия)

в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава

(Должность, ФИО)

предприятия) с одной стороны,

и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик,

(полное наименование предприятия)

в лице________________________________________________, действующего на основании Устава

(Должность, ФИО)

с другой стороны, заключили нижеследующий договор.

1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя производство работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________________

(наименование объектов)

согласно утвержденным проектам, сметам, а также рабочим чертежам на эти объекты.

2. Подрядчик обязан выполнять все обусловленные договором работы и сдать их в законченном виде в установленном договором сроки в полном соответствии с проектами, сметами, а также рабочими чертежами, передаваемыми Заказчиком в сроки, предусмотренные графиком передачи проектно-сметной документации.

3. Стоимость всех поручаемых Подрядчику по настоящему договору работ определяется утвержденной сметой в сумме ____________________________________________________ рублей.

4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются особыми условиями к настоящему договору.

5. Расчетные счета сторон

Подрядчик: ___________________________________________________________________________

(расчетный счет, №)

Заказчик: ____________________________________________________________________________

(расчетный счет, №)

6. Юридические адреса сторон:

Подрядчик					Заказчик

________________________			____________________________

________________________			____________________________

Подрядчик					Заказчик

М.П.					М.П.

К договору прилагаются:

1. Особые условия.

2. График передачи проектно-сметной документации

3. График производства работ

4. График объектов монтажа.

5. Поставка оборудования Заказчиком.

6. Поставка материалов Заказчиком.

#### 1/1

#### Перечень возможных приложений к договору строительного подряда

|  | Акт о передаче фронта работ |
| --- | --- |
|  | Акт о разбивке осей зданий и сооружений; |
|  | Акт передачи строительной площадки; |
|  | Акты проведения испытаний; |
|  | Ведомость изменений видов и объемов работ (услуг); |
|  | Ведомость физических объемов работ; |
|  | График выполнения пуско-наладочных работ |
|  | График выполнения строительно-монтажных работ; |
|  | График оплаты выполненных работ |
|  | График передачи подрядчику проектно-сметной документации; |
|  | График передачи подрядчику разрешительной документации; |
|  | График передачи строительной готовности |
|  | График поставки материалов, конструкций, оборудования, инвентаря и комплектующих поставки подрядчика; |
|  | График поставки оборудования и материалов службой заказчика; |
|  | График проведения пусконаладочных работ; |
|  | Дополнительные соглашения, заключенные сторонами в ходе строительства |
|  | Журнал производства работ; |
|  | Копии устава (положения), лицензии, доверенность на право подписания договора подряда — подрядчика; |
|  | Копия договора аренды земельного участка для строительства или права собственности на него; |
|  | Копия устава (положения), лицензии, доверенность на право подписания договора подряда — заказчика; |
|  | Особые условия к договору |
|  | Перечень документации, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию; |
|  | Перечень документов, необходимых для сдачи Генподрядчику выполненных работ |
|  | Перечень субподрядных организаций и основных поставщиков материалов, оборудования и конструкций; |
|  | Перечень услуг, предоставляемых Генподрядчиком |
|  | Подтверждение администрацией действия выданных ранее технических условий на электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию, радио, телефон и т. Д. Объекта строительства; |
|  | Проект на строительство объекта, утвержденный в установленном порядке; |
|  | Протокол конкурсной комиссии о признании ... ………….Победителем конкурса на строительство ..................................................... По адресу ......................................; |
|  | Протокол соглашения о договорной цене и |
|  | Протокол твердой договорной цены, установленной по итогам конкурса на строительство ... По адресу ...; |
|  | Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ; |
|  | Разрешение органов исполнительной власти, эксплуатирующих и иных организаций на использование для целей строительства действующих источников водо-, газо-, паро- и энергоснабжения; |
|  | Распорядительный документ об утверждении проектно-сметной документации; |
|  | Распорядительный документ органа исполнительной власти о предоставлении земельного участка для строительства объекта; |
|  | Расчет (структура) договорной цены |
|  | Расчет договорной цены на 20__ год по переходящему объекту; |
|  | Регистрационный лист изменений и дополнений к договору подряда. |
|  | Результаты проведения проверок качества полученных от поставщиков материальных ресурсов; |
|  | Сводная ведомость объемов и стоимости работ и услуг подрядчика; |
|  | Словарь терминов и определений; |
|  | Справка о стоимости выполненных работ (услуг); |
|  | Строй-генплан участка застройки; |

#### 1/1

Особые условия к договору строительного подряда

К договору №______ от «___»_____20__г. строительного подряда на строительство (расширение, реконструкцию, техническое перевооружение. капитальный ремонт зданий и сооружений) __________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

между ____________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и _________________________________________________________________________________________

(наименование Подрядчика).

1. Подрядчик, не закончивший строительно-монтажные работы к установленному настоящим договором сроку, уплачивает пеню в размере ____% от сметной стоимости строительно-монтажных работ, всего в сумме __________ рублей.

2. В случае обнаружения дефектов в законченном строительством объекте и неустранении их в установленные сроки, Подрядчик уплачивает штраф в размере _________ рублей за каждый день просрочки.

3. При необходимости внесения изменений в рабочую документацию в ходе выполнения строительных работ Заказчик обязан не позднее чем за ___ дней до  начала производства  работ передать  измененную рабочую документацию Подрядчику.

В случае непредоставления измененной  рабочей документации в установленный срок, Заказчик уплачивает штраф в сумме _______ рублей за каждый день просрочки.

4. За несвоевременное открытие финансирования спустя _______ дней после заключения договора Заказчик уплачивает за каждый день задержки пеню в размере _______ рублей.

5. Настоящие Особые условия являются неотъемлемой частью договора.

Заказчик								Подрядчик

__________________						__________________

«___»________20__г						«___»_______20__г.

М.П.									М.П.

#### 1/1

Протокол разногласий №___от

по Особым условиям к договору строительного подряда №___. От_____

На строительство _________________________________________________________________________

(наименование объекта)

между __________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и ________________________________________________________________________________________

(наименование Подрядчика).

Подрядчик ____________________________________________ строительная организация в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны,

и Заказчик ________________________________________________________________________________

(наименование организации),

в лице __________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, рассмотрев возникшие при заключении  договора подряда от «___»______20__г. разногласия, изложенные в протоколе разногласий от «___»_______20__г., пришли к взаимному согласию по содержанию пунктов 2 и 4 Особых условий к договору и принимаем их в следующей редакции:

пункт 2:

В случае обнаружения дефектов в законченном строительством объекте и неустранении их в установленные сроки, Подрядчик уплачивает штраф за каждый день просрочки в размере ________ рублей.

пункт 4:

За несвоевременное открытие финансирования спустя ______ дней после заключения договора, Заказчик уплачивает пеню в размере _______ рублей за каждый день задержки до дня открытия финансирования.

По содержанию абзаца 2 пункта 3 Особых условий к договору стороны к соглашению не пришли.

Подрядчик							Заказчик

___________________________				 ___________________________

«___»___________20__г.					 «___»___________20__г.

М.П							М.П.

#### 1/1

Протокол разногласий по Особым условиям

к договору строительного подряда № от «___»_______20__г.

№_____________между

____________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и ___________________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

| N пункта Особых условий к договору | Редакция Заказчика | Редакция Подрядчика |
| --- | --- | --- |
| Пункт 2 | В случае обнаружения дефектов в законченном строительством объекте и неустранения их в установленные договором сроки, Подрядчик уплачивает штраф в размере ________ руб за каждый день просрочки. | По тексту в редакции Заказчика с заменой слов «____ рублей» на слова «_______рублей». |
| абзац 3 пункта 3 | В случае непредставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик уплачивает штраф в сумме 100 рублей за каждый день просрочки. | По тексту в редакции Заказчика с заменой слов «100 рублей» на слова «250 рублей». |
| пункт 4 | За несвоевременное открытие финансирования спустя 15 дней после заключения договора Заказчик уплачивает пеню в размере ______ руб. за каждый день задержки до дня открытия финансирования. | По тексту редакции Заказчика с заменой слов «____ рублей» на слова «_________рублей». |

Заказчик							Подрядчик

_______________________				_______________________

«___»_____________20____г.				«___»____________20____г.

М.П.							М.П.

#### 1/1

#### Сопроводительное письмо

Реквизиты Заказчика 					Реквизиты Подрядчика

(подчиненность, наименование 				(подчиненность, наименование

организации почтовый адрес,				организации почтовый адрес,

телефон )							телефон )

Дата, № письма						Дата, № письма

При этом возвращаем 2 экземпляра подписанного нами договора на строительство (техническое перевооружение, реконструкцию и т.п.)

__________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

с протоколом разногласий.

Просим дать согласие на изменение содержания составленных Вами особых условий к договору, подписав оба экземпляра протокола разногласий. Один экземпляр протокола просим направить в наш адрес.

Руководитель Подрядчика:

#### 1/3

#### Справка о выполнении работ по субподряду

По объекту ___________________________________________________________________

Подрядчик ___________________________________________________________________

Площадь подряда _____________________________________________________________

Срок сдачи объекта ____________________________________________________________

Срок окончания работ по подряду ________________________________________________

| Подлежит выполнению силами подряда | Объем работ, тыс. руб. | Фактически выполнено подрядчиком |  | Работы выполнены субподрядчиком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % выпол. | тыс. руб. | % выпол. |
| отделочные |  |  |  |  |  |
| сантехнические |  |  |  |  |  |
| электромонтажные |  |  |  |  |  |
| ………………… |  |  |  |  |  |

Выполнение работ силами субподрядчика в сумме __________________________________

_____________________________________________________________________ тыс. руб.

(прописью)

М.П.				Подтверждаю:	Руководитель генподрядчика

Руководитель субподрядчика			Согласовано: 	Заказчик

М.П.						М.П.

#### 1/3

#### Документация по приемке работ

|  | Вид документации |
| --- | --- |
| 1 | перечень организаций, участвовавших в производстве работ, с указанием видов выполненных ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий; |
| 2 | комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; |
| 3 | сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ; |
| 4 | акты об освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов; |
| 5 | акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; |
| 6 | акты об испытаниях, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств, а также об испытаниях сварных соединений; |
| 7 | акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом); |
| 8 | акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей; |
| 9 | акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации; |
| 10 | акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрыво-пожаробезопасность и молниезащиту; |
| 11 | акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий (для сооружений расположенных в сейсмических районах); |
| 12 | журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора; |
| 13 | паспорта на установленное оборудование (если оборудование закупал подрядчик); |
| 14 | документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком; |
| 15 | справки городских или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание; |
| 16 | исполнительная смета на выполненные работы с указанием видов работ, их объемов и стоимости, включая накладные расходы, лимитированные затраты и плановую прибыль; |
| 17 | утвержденный проект; |
| 18 | документы об отводе земельных участков, а по объектам жилищно-гражданского назначения также разрешения на производство строительно-монтажных работ; |
| 19 | документы на специальное водопользование; |
| 20 | документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком; |
| 21 | документы о геологии и гидрологии строительной площадки, о результатах испытаний грунта и анализа грунтовых вод, данные о результатах микросейсморайонирования и экологических изысканиях; |
| 22 | паспорта на установленное оборудование; |
| 23 | справки городских или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание; |
| 24 | документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора Российской Федерации в случаях, когда выдача таких разрешений предусмотрена положениями об этих органах. |
| 25 | заключения органов государственного надзора о соответствии завершенного строительством объекта законодательству, действующим стандартам, нормам и правилам. |
| 26 | другие документы, предусмотренные договором подряда. |

1/2

На основе Приложение

к письму Госстроя России

от 09.07.93 г. Nо. БЕ-19-11/13

#### Акт приемки законченного строительством объекта

от "_____ "  20_____ г.

(место нахождения объекта)

Заказчик в лице 	,______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный  подрядчик, подрядчик) в лице ,

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу ______________________________________________________

2.	Строительство производилось в соответствии с разрешением на
строительство, выданным ______________________________________________________.

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.	В строительстве принимали участие_______________________________________

(наименование субподрядных организаций,

их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

генеральным проектировщиком __________________________________________________,

(наименование организации и ее реквизиты)

выполнившим,_________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, их реквизиты и выполненные части и разделы документации.

Перечень организаций может указываться в приложении)

5. Исходные данные для проектирования выданы ___________________________________

(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организации, их

реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь,

пусковой комплекс)

«______»____________20___г.				№_______________________

Заключение ___________________________________________________________

(наименование органа государственной вневедомственной экспертизы)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало _________________________;

(месяц, год)

окончание ______________________;

(месяц, год)

8. Вариант А. (Для всех объектов, кроме жилых домов).

Предъявленный исполнителем работ к приемке ______________________________

_______________________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

|  |  | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели (мощность, производительность и т.д.) | Единица измерения | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вариант Б. (Для жилых домов).

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Ед. изм. | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| общая площадь | кв. м |  |  |
| число этажей | этаж |  |  |
| общий строительный объем, | куб. м |  |  |
| в том числе подземной части | куб. м |  |  |
| площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | кв. м |  |  |
| всего квартир | шт. |  |  |
| общая площадь | кв. м |  |  |
| жилая площадь | кв. м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| однокомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | кв. м |  |  |
| жилая площадь | кв. м |  |  |
| двухкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | кв. м |  |  |
| жилая площадь | кв. м |  |  |
| трехкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | кв. м |  |  |
| жилая площадь | кв. м |  |  |
| четырех- и более комнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | кв. м |  |  |
| жилая площадь | кв. м |  |  |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после инд5видуальногоиспытания и комплексного опробывания (перечень указанных актов приведен в приложении ...).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями_____________________________________________

(перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...).

11. Работы по озеленению, строительству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12. Стоимость объекта по утвержденной  проектно-сметной документации:

Всего____________________тыс. руб.

в том числе:

строительно-монтажных работ ________________тыс. руб.

оборудования, инструмента и инвентаря         тыс. руб.

13. Стоимость принимаемых основных фондов       тыс. руб.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ         тыс. руб.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря    тыс. руб.

14. Неотъемлемой  составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении...

15. Дополнительные условия _____________________________________________

_______________________________________________________________________

(графа заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ)

Объект сдал (*)						Объект принял (*)

Исполнитель работ						Заказчик

(генеральный подрядчик,

подрядчик)

_________________________				____________________

___________________________________________________________________________________

(*) В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ -подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется

инвестором.

КОММЕНТАРИИ:

Приемку законченных строительством объектов от исполнителя работ (генерального подрядчика) производит заказчик или уполномоченное инвестором другое лицо в соответствии с условиями договора подряда (контракта) на строительство, которым должны быть регламентированы требования к приемке. Заказчик может привлекать к приемке пользователя объекта (эксплуатирующую организацию), авторов проекта, специализированные фирмы, страховые общества и других юридических и физических лиц, создавая в необходимых случаях приемочные комиссии.

#### 1/3

Претензия

(пример)

__________________________________________________________________________

(предмет и сумма претензии)

Согласно договору № ____от "___" ________200__года (далее - Договор), заключенному между "Исполнителем"

__________________________________________________________________________

(наименование организации)

и "Заказчиком"_____________________________________________________________

(наименование организации)

в срок до "___" _________200___ года, должны были быть произведены следующие

работы:___________________________________________________________________

(виды работ)

(в случае необходимости - указать адрес:______________________________________)

На "___" __________200___ г. указанные работы не выполнены (либо выполнены ненадлежащим образом), что подтверждается актом N ____ от "___" ________200__ г.

В связи с этим предлагаем в срок до "___" ________200__года выполнить данные работы, либо согласно п.____ действующего договора "Заказчик" будет вынужден привлечь к выполнению указанных работ третьих лиц с последующим уменьшением суммы выплат по действующему договору пропорционально суммам, затраченным на привлечение к выполнению работ третьих лиц.

Кроме того, в случае невыполнения работ в вышеуказанный срок "Заказчик" оставляет за собой право на начисление и взыскание пени за ненадлежащее выполнение Вами условий договора (в соответствии с п._____ договора) за каждый день просрочки выполнения вышеуказанных работ.

Руководитель Организации______________________________(Ф.И.О.)

М.П.