#### Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) (пример)

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11.11.99 №100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |
|  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005 |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Заказчик |  | ОАО "West" |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Подрядчик |  | ЗАО "ДЭФ" |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Объект |  | Условная смета, созданная для демонстрации отчётов, формируемых программой DefSmeta Light - http://www.def.nsk.su |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дата | 13.03.2004 |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчётный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с | по |  |  |
|  |  |  | 1 | 13.03.2004 | 01.03.2004 | 31.03.2004 |  |  |
| АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 658 619 руб. |  |  |  |  |  |  |
| Конструкции из кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |  |
| по поряд-ку | Пози-ции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |  |
| 1 | 1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ГЭСН 08-01-002-2 | 1 м3 | 16 | 415,68 | 6 650,86 |  |
| 2 | 2 | Устройство фундаментов: ленточных | ГЭСН 08-01-001-1 | 1 м3 | 50 | 1 609,65 | 80 482,64 |  |
| 3 | 3 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | ГЭСН 08-01-003-3 | 100 м2 | 1 | 15 094,41 | 15 094,41 |  |
| 4 | 4 | Кладка стен без облицовки: при высоте этажа до 4 м | ГЭСН 08-01-001-4 | 1 м3 | 120 | 1 648,86 | 197 863,12 |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 300 091,04 |  |

|  |  | В том числе зарплата |  |  |  |  | 53 011,61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районный коэффициент | 25 | % |  |  | 13 252,90 |  |
|  |  | Итого по зарплате |  |  |  |  | 66 264,52 |  |
|  |  | Накладные расходы | 118 | % |  |  | 78 192,13 |  |
|  |  | Плановые накопления | 85 | % |  |  | 122 788,15 |  |
|  |  | Итого: 247 079,43 + 267 244,79 |  |  |  |  | 514 324,22 |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  |  | 92 578,36 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 606 902,58 |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |  |
| по поряд-ку | Пози-ции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |  |
| 5 | 14 | Установка стропил | ГЭСН 10-01-002-1 | 1 м3 | 7,33 | 6 805,94 | 49 887,54 |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 49 887,54 |  |
|  |  | В том числе зарплата |  |  |  |  | 10 483,23 |  |
|  |  | Районный коэффициент | 25 | % |  |  | 2 620,81 |  |
|  |  | Итого по зарплате |  |  |  |  | 13 104,03 |  |
|  |  | Накладные расходы | 119 | % |  |  | 15 593,80 |  |
|  |  | Плановые накопления | 65 | % |  |  | 18 653,59 |  |
|  |  | Итого: 39 404,31 + 47 351,43 |  |  |  |  | 86 755,74 |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  |  | 15 616,03 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 102 371,77 |  |
|  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  | 601 079,96 |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  |  | 108 194,39 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 709 274,35 |  |
|  |  | Возврат ресурсов заказчика |  |  |  |  |  |  |
| Шифр |  | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена ед. | Всего |  |  |
| 411-0001 |  | Вода | м3 | 19,50 | 5,28 | 102,96 |  |  |
| 113-9051 |  | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 340,30 | 25,94 | 8 827,38 |  |  |
| 102-0024 |  | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1,17 | 4 240,00 | 4 972,67 |  |  |
| 102-0028 |  | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 0,44 | 4 240,00 | 1 864,75 |  |  |

| 102-0059 |  | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 6,08 | 3 957,62 | 24 077,76 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого |  |  |  | 39 845,53 |  |  |
|  |  | НДС | 18 | % |  | 7 172,20 |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  | 47 017,73 |  |  |
|  |  | Всего по акту с учётом возврата ресурсов заказчика |  |  |  |  | 662 256,63 |  |

| Сдал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность подпись |  |  | расшифровка подписи |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность подпись |  |  | расшифровка подписи |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |  |