#### График затрат (пример)

| ГРАФИК ЗАТРАТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создан программой DefSmeta Light - http://www.def.nsk.su |  |  |  |  |
| На графике показаны только ресурсы подрядчика |  |  |  |  |
| По смете |  |  |  |  |
| Зарплата | 18,7 % | 258 864 |  |  |
| Механизмы | 3,0 % | 40 805 |  |  |
| Материалы | 28,6 % | 396 039 |  |  |
| Прочие | 49,7 % | 687 350 |  |  |
| Cтоимость | 100,0 % | 1 383 058 |  |  |
| Этап 1 |  | Начало работ: |  | 1 Июнь 2004 г. |
| Зарплата | 14,1 % | 93 655 |  |  |
| Механизмы | 3,7 % | 24 219 |  |  |
| Материалы | 40,3 % | 266 814 |  |  |
| Прочие | 41,9 % | 277 569 |  |  |
| Cтоимость | 47,9 % | 662 257 |  |  |
| Этап 2 |  | Начало работ: |  | 1 Июль 2004 г. |
| Зарплата | 20,4 % | 96 709 |  |  |
| Механизмы | 2,7 % | 12 927 |  |  |
| Материалы | 22,6 % | 107 143 |  |  |
| Прочие | 54,3 % | 257 402 |  |  |
| Cтоимость | 34,3 % | 474 180 |  |  |
| Этап 3 |  | Начало работ: |  | 1 Август 2004 г. |
| Зарплата | 27,8 % | 68 500 |  |  |
| Механизмы | 1,5 % | 3 659 |  |  |
| Материалы | 9,0 % | 22 082 |  |  |
| Прочие | 61,8 % | 152 380 |  |  |
| Cтоимость | 17,8 % | 246 622 |  |  |
|  |  | Окончание работ: |  | 21 Август 2004 г. |