#### График финансирования (пример)

| ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| Создан программой DefSmeta Light - http://www.def.nsk.su |  |
| Предоплата рассчитана в процентном отношении от затрат: |  |
| 30 % от зарплаты |  |  |  |  |
| 100 % от стоимости ресурсов подрядчика |  |  |
| По смете |  |  |  |  |  |
| Ресурсы | 31,6 % | 436 844 |  |  |
| Зарплата | 18,7 % | 258 864 |  |  |  |
| Предоплата | 37,2 % | 514 504 |  |  |
| Расчёт | 62,8 % | 868 555 |  |  |
| Cтоимость | 100,0 % | 1 383 058 |  |
| Этап 1 |  | Начало работ: |  | 1 Июнь 2004 г. |
| Ресурсы | 43,9 % | 291 033 |  |
| Зарплата | 14,1 % | 93 655 |  |  |
| Предоплата | 48,2 % | 319 130 |  |
| Расчёт | 51,8 % | 343 127 |  |  |
| Cтоимость | 47,9 % | 662 257 |  |
| Этап 2 |  | Начало работ: |  | 1 Июль 2004 г. |
| Ресурсы | 25,3 % | 120 070 |  |  |
| Зарплата | 20,4 % | 96 709 |  |  |
| Предоплата | 31,4 % | 149 082 |  |  |
| Расчёт | 68,6 % | 325 098 |  |  |
| Cтоимость | 34,3 % | 474 180 |  |  |
| Этап 3 |  | Начало работ: |  | 1 Август 2004 г. |
| Ресурсы | 10,4 % | 25 741 |  |  |
| Зарплата | 27,8 % | 68 500 |  |  |
| Предоплата | 18,8 % | 46 292 |  |  |
| Расчёт | 81,2 % | 200 330 |  |  |
| Cтоимость | 17,8 % | 246 622 |  |  |
|  |  | Окончание работ: |  | 21 Август 2004 г. |